|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  No he podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos ya que dedicamos mas tiempo del necesario a la fase de planificación y análisis, creación de modelos y sprints relacionados a la gestión del proyecto, de todas formas logramos realizar avances en corto tiempo con respecto a los sprint posteriores para compensar el tiempo dedicado a los sprint iniciales. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Aprender de lo sucedido y planificar los tiempos de desarrollos de cada sprint de una forma mas adecuada.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Mi trabajo si bien estuvo con algo de retraso en las fechas, fue gestionado posteriormente de la mejor forma y avance según lo planificado, necesito mejorar la comunicación con los integrantes del proyecto para una mejor gestión de los tiempos.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **No tengo inquietudes sobre cómo proceder, me queda claro las falencias que presente en esta fase del proyecto y espero poder aprender de ellas y la pregunta que me gustaría hacerle a mis pares es como evaluarían mi gestión en el desarrollo.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Considero que las actividades están bien asignadas y que no es necesario evaluar otras responsabilidades ni cambiar el orden las que están actualmente. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo en grupo fue bueno, destaco la capacidad para poder salir adelante a pesar de los retrasos pero a su vez podríamos mejorar la comunicación. |